DUOC CONNECT

Plan de Pruebas de Software

Versión 1.0  |  30 de agosto de 2026

| Documento | Proyecto | Preparado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de pruebas detallado | Duoc Connect | Equipo QA | Para revisión |

# Control del documento

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2026 | 1.0 | Equipo QA | Primera versión del plan de pruebas para entrega académica. |

# Información del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC |
| Proyecto | Duoc Connect |
| Objetivo | Plataforma de colaboración académica para estudiantes. |
| Alcance funcional | Autenticación, grupos, chat, apuntes, foro, compañeros y administración. |
| Ambiente objetivo | Web responsiva; API REST y WebSocket para chat. |

# 1. Resumen ejecutivo

Este plan detallado define la verificación funcional y no funcional de Duoc Connect antes de su aceptación. El esfuerzo cubre las 17 historias de usuario priorizadas, con énfasis en acceso institucional, colaboración en grupos, intercambio de material académico, foro, matching y administración.

Las pruebas se ejecutarán en un ambiente de QA separado, con datos sintéticos y cuentas de roles Estudiante, Administrador y Miembro de grupo. Se excluyen integraciones productivas no disponibles y pruebas de carga a escala institucional; el riesgo residual se documenta en la sección 11.

# 2. Alcance de las pruebas

## 2.1 Elementos y funcionalidades incluidas

| ID | Módulo | Funcionalidad verificable |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro institucional | Registro con correo @duocuc.cl y asignación de rol estudiante. |
| HU-02 | Autenticación | Inicio de sesión, JWT y acceso al área autenticada. |
| HU-03 | Recuperación | Restablecimiento seguro de contraseña mediante token. |
| HU-04 | Perfil | Edición de datos académicos y fotografía. |
| HU-05 | Grupos | Creación de grupo, visibilidad, cupos y código de invitación. |
| HU-06 | Grupos | Búsqueda y adhesión a grupos públicos o privados. |
| HU-07 | Chat | Mensajería en tiempo real para miembros del grupo. |
| HU-08 | Notificaciones | Avisos de mensajes y marcado de leídos. |
| HU-09 | Apuntes | Carga y publicación de PDF con metadatos. |
| HU-10 | Apuntes | Búsqueda, descarga y valoración de apuntes. |
| HU-11 | Foro | Publicación y filtrado de preguntas. |
| HU-12 | Foro | Respuestas, votos y aceptación de solución. |
| HU-13 | Compañeros | Configuración de perfil para matching. |
| HU-14 | Compañeros | Recomendaciones ordenadas por compatibilidad. |
| HU-15 | Administración | Gestión de usuarios, roles y estados. |
| HU-16 | Administración | Moderación de contenido de la plataforma. |
| HU-17 | Administración | Consulta de métricas de uso. |

## 2.2 Pruebas de regresión

En cada entrega se reejecutará el conjunto crítico: registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, navegación, permisos por rol, creación/unión de grupo, envío de mensaje, carga/descarga de apunte, publicación/respuesta de foro y cierre de sesión. Cualquier cambio en autenticación, perfiles, grupos o moderación activa regresión completa de los módulos relacionados.

## 2.3 Funcionalidades no incluidas

| Elemento | Razón | Riesgo aceptado |
| --- | --- | --- |
| Integración con correo institucional real | No se dispone de servicio institucional de pruebas. | La entrega real de correos se validará con pruebas controladas posteriores. |
| Carga masiva / estrés institucional | Fuera del alcance y recursos académicos actuales. | Rendimiento ante concurrencia alta pendiente. |
| Compatibilidad con navegadores obsoletos | Se soportan versiones actuales de Chrome, Edge y Firefox. | Experiencia degradada en navegadores sin soporte. |
| Auditoría externa de seguridad | No está contemplada en el sprint. | No sustituir por este plan una evaluación de pentesting. |

# 3. Estrategia de pruebas

| Nivel / tipo | Objetivo | Técnica y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar reglas y validaciones de componentes. | Automatizadas por desarrollo; reporte de ejecución. |
| Integración API | Validar contratos, autorización y persistencia. | Peticiones válidas e inválidas; evidencias de respuesta. |
| Funcionales E2E | Validar historias desde la perspectiva del usuario. | Casos positivos, negativos y de borde; capturas. |
| Regresión | Detectar impactos de cambios. | Suite crítica antes de cada entrega. |
| Usabilidad y responsividad | Validar comprensión y adaptación móvil/escritorio. | Recorrido manual en 360 px y 1366 px. |
| Seguridad básica | Comprobar control de sesión, roles y entradas. | Acceso no autorizado, tokens inválidos y archivos no permitidos. |
| Rendimiento básico | Verificar tiempos percibidos en operaciones clave. | Medición manual; meta de respuesta bajo 3 s sin carga. |

# 4. Diseño y datos de prueba

Partición de equivalencia y valores límite: correo @duocuc.cl, contraseñas, tamaño de foto (2 MB), PDF (10 MB), cupos de grupo y valoración 1–5.

Transiciones de estado: usuario activo/inactivo; miembro/administrador de grupo; contenido publicado/moderado; notificación leída/no leída.

Datos sintéticos: tres carreras, dos sedes, tres asignaturas, grupos públicos y privados, usuarios por rol, PDF válido y archivos inválidos.

# 5. Criterios de aceptación, rechazo y suspensión

| Categoría | Criterio |
| --- | --- |
| Aceptación | 100 % de casos críticos ejecutados; al menos 95 % del total aprobado; ningún defecto crítico o alto abierto; evidencia registrada. |
| Rechazo | Existe defecto crítico/alto abierto, incumplimiento de autorización o pérdida/corrupción de datos. |
| Suspensión | Ambiente indisponible, autenticación bloqueada, datos corruptos o más de 30 % de casos bloqueados en una jornada. |
| Reanudación | Ambiente estable, corrección desplegada, prueba de humo aprobada y datos restablecidos. |

# 6. Entregables

| Entregable | Responsable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Plan de pruebas | Líder QA | Aprobado/revisado por docente o líder de proyecto. |
| Matriz de casos y trazabilidad | Analista QA | Cada HU posee uno o más casos y resultado. |
| Evidencias y registro de defectos | Analista QA / Desarrollo | Capturas, pasos, severidad, estado y versión. |
| Informe de cierre | Líder QA | Métricas, defectos residuales y recomendación de salida. |

# 7. Recursos y ambientes

| Recurso | Necesidad |
| --- | --- |
| Hardware y red | PC con conexión estable; dispositivo o emulación móvil; acceso al ambiente QA. |
| Software | Navegadores Chrome, Edge y Firefox actualizados; cliente API; herramienta de registro de incidencias. |
| Cuentas | Al menos dos estudiantes, un administrador, un miembro por grupo y perfiles con estados activo/inactivo. |
| Personal | Líder QA: planificación y cierre. Analista QA: diseño, ejecución y evidencias. Desarrollo: corrección y apoyo técnico. |
| Capacitación | Inducción al flujo de negocio, roles, criterios de aceptación y gestión de defectos. |

# 8. Procedimiento y matriz de responsabilidades

El ciclo será: preparar ambiente y datos → diseñar casos → revisión de casos → prueba de humo → ejecución funcional → registrar y retestar defectos → regresión → informe de cierre. Cada defecto incluirá título, pasos, resultado esperado/obtenido, severidad, evidencia y versión.

| Actividad | Líder QA | Analista QA | Desarrollo | Líder proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificar y aprobar alcance | R | C | C | A |
| Diseñar y ejecutar casos | A | R | C | I |
| Corregir defectos | I | C | R | A |
| Aceptar salida de QA | R | C | C | A |

# 9. Cronograma propuesto

| Hito | Duración | Predecesor | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación de ambiente y datos | 1 día | — | Ambiente y cuentas disponibles. |
| Diseño/revisión de casos | 2 días | Ambiente | Casos trazables a HU. |
| Prueba de humo | 0,5 día | Despliegue QA | Flujos críticos disponibles. |
| Ejecución funcional y registro | 3 días | Casos aprobados | Resultados y defectos. |
| Retest y regresión | 2 días | Correcciones | Defectos verificados. |
| Informe de cierre | 0,5 día | Regresión | Recomendación de salida. |

# 10. Premisas, dependencias y riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación / contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente o API no disponible | Media | Alto | Prueba de humo diaria; coordinar ventana de despliegue y registrar bloqueo. |
| Datos de prueba insuficientes | Media | Medio | Mantener set versionado y restaurable antes de ejecución. |
| Cambios tardíos de requisitos | Media | Alto | Control de cambios; analizar impacto y actualizar casos/regresión. |
| Fallas de WebSocket/chat | Media | Alto | Validar con dos sesiones y reconexión; aislar API de UI. |
| Archivos maliciosos o fuera de límites | Baja | Alto | Casos negativos de tipo/tamaño; validar rechazo y mensajes. |
| Permisos indebidos por rol | Media | Alto | Matriz de autorización en cada módulo y regresión de roles. |

# 11. Matriz de trazabilidad y prioridad

| HU | Caso base | Prioridad | Cobertura | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | CP-01-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-02 | CP-02-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-03 | CP-03-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-04 | CP-04-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-05 | CP-05-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-06 | CP-06-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-07 | CP-07-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-08 | CP-08-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-09 | CP-09-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-10 | CP-10-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-11 | CP-11-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-12 | CP-12-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-13 | CP-13-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-14 | CP-14-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-15 | CP-15-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-16 | CP-16-01 | Alta | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |
| HU-17 | CP-17-01 | Media | Funcional + negativa | Pendiente de ejecución |

# 12. Referencias y glosario

Referencias: Historias Usuario Duoc Connect.xlsx; Product Backlog Priorizado Duoc Connect.xlsx; prototipo y código fuente del proyecto.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| QA | Aseguramiento de calidad del software. |
| Caso de prueba | Conjunto de precondiciones, pasos, datos y resultado esperado para verificar un requisito. |
| Defecto | Desviación entre resultado esperado y resultado observado. |
| Regresión | Reejecución de pruebas para detectar efectos no deseados de un cambio. |
| JWT | Token firmado utilizado para autenticar y autorizar solicitudes. |