User History Mapping

DuocUc Plaza Vespucio

Fecha: 21-08-2026

Integrantes:

Dylann Morales

Isaias Gatica

Daniel Nieto

User History Mapping

E01 — Autenticación y gestión de usuarios

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como estudiante, quiero registrarme en la plataforma para poder utilizar Duoc Connect. | Diseñar formulario de registro; crear modelo de usuario; crear endpoint de registro; validar datos; almacenar usuario en BD; probar registro. |
| HU-02 | Como estudiante, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura a mi cuenta. | Crear formulario de inicio de sesión; implementar autenticación; generar JWT; validar credenciales; controlar sesión; realizar pruebas. |
| HU-03 | Como estudiante, quiero visualizar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información. | Diseñar interfaz de perfil; crear consulta de datos; implementar edición; validar información; actualizar BD; realizar pruebas. |
| HU-04 | Como administrador, quiero gestionar los roles de los usuarios para controlar sus permisos dentro de la plataforma. | Definir roles; implementar permisos; crear funciones de administración; modificar roles; validar acceso según rol; realizar pruebas. |

E02 — Grupos de estudio

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-05 | Como estudiante, quiero crear un grupo de estudio para organizarme con otros compañeros. | Diseñar formulario; crear modelo de grupo; crear endpoint; guardar grupo en BD; asociar creador; probar creación. |
| HU-06 | Como estudiante, quiero buscar grupos de estudio para encontrar aquellos relacionados con mis asignaturas. | Diseñar buscador; implementar filtros; crear consulta a BD; mostrar resultados; probar búsqueda. |
| HU-07 | Como estudiante, quiero unirme a un grupo para participar en actividades de estudio. | Crear relación usuario-grupo; implementar solicitud/unión; validar pertenencia; actualizar BD; probar funcionalidad. |
| HU-08 | Como estudiante, quiero abandonar un grupo cuando ya no quiera participar. | Implementar opción de abandonar; eliminar relación usuario-grupo; validar permisos; actualizar interfaz; realizar pruebas. |

E03 — Banco de apuntes y recursos

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-09 | Como estudiante, quiero subir apuntes para compartir material académico con otros estudiantes. | Diseñar formulario; implementar carga de archivos; validar archivos; almacenar información; asociar archivo al usuario/asignatura; probar carga. |
| HU-10 | Como estudiante, quiero buscar apuntes para encontrar material relacionado con mis asignaturas. | Diseñar buscador; implementar filtros; consultar BD; mostrar resultados; probar búsqueda. |
| HU-11 | Como estudiante, quiero descargar apuntes para utilizar material de estudio compartido. | Implementar descarga; controlar permisos; validar disponibilidad; probar descarga. |
| HU-12 | Como administrador, quiero eliminar contenido inapropiado para mantener organizado el banco de recursos. | Crear función de moderación; implementar eliminación; registrar acción; actualizar BD; realizar pruebas. |

E04 — Foro académico

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-13 | Como estudiante, quiero crear una publicación para realizar consultas académicas. | Diseñar formulario; crear modelo de publicación; crear endpoint; guardar publicación; mostrar publicación; probar creación. |
| HU-14 | Como estudiante, quiero responder publicaciones para ayudar a otros compañeros. | Crear modelo de respuesta; implementar formulario; guardar respuesta; mostrar respuestas; realizar pruebas. |
| HU-15 | Como estudiante, quiero buscar publicaciones para encontrar respuestas a dudas anteriores. | Implementar buscador; crear filtros; consultar publicaciones; mostrar resultados; probar búsqueda. |
| HU-16 | Como moderador, quiero eliminar publicaciones que incumplan las normas para mantener un foro adecuado. | Crear función de moderación; controlar permisos; implementar eliminación; registrar acción; realizar pruebas. |

E05 — Búsqueda y conexión entre estudiantes

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-17 | Como estudiante, quiero buscar compañeros por carrera o sede para encontrar personas con intereses académicos similares. | Diseñar buscador; crear filtros; implementar consulta; mostrar resultados; probar filtros. |
| HU-18 | Como estudiante, quiero visualizar información básica de otros estudiantes para identificar posibles compañeros de estudio. | Diseñar perfil público; definir información visible; implementar consulta; controlar privacidad; realizar pruebas. |
| HU-19 | Como estudiante, quiero contactar a otros compañeros para poder colaborar académicamente. | Implementar opción de contacto; conectar con sistema de chat; validar permisos; realizar pruebas. |

E06 — Comunicación en tiempo real

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-20 | Como estudiante, quiero enviar mensajes en tiempo real para comunicarme con otros compañeros. | Configurar WebSocket; crear modelo de mensaje; implementar envío; implementar recepción; mostrar mensajes; realizar pruebas. |
| HU-21 | Como estudiante, quiero visualizar el historial de conversaciones para consultar mensajes anteriores. | Crear almacenamiento de mensajes; implementar consulta; mostrar historial; controlar acceso; realizar pruebas. |
| HU-22 | Como estudiante, quiero recibir mensajes sin tener que actualizar la página para mantener una comunicación fluida. | Implementar conexión persistente; gestionar eventos; actualizar interfaz en tiempo real; probar comunicación. |

E07 — Administración y moderación

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-23 | Como administrador, quiero visualizar los usuarios registrados para administrar la plataforma. | Diseñar panel administrativo; crear consulta de usuarios; mostrar información; implementar paginación/filtros; realizar pruebas. |
| HU-24 | Como administrador, quiero gestionar usuarios para mantener un entorno seguro y organizado. | Implementar acciones administrativas; controlar permisos; actualizar estado de usuarios; registrar acciones; probar funciones. |
| HU-25 | Como moderador, quiero revisar contenido reportado para detectar publicaciones o recursos inapropiados. | Crear sistema de reportes; diseñar vista de contenido reportado; implementar revisión; registrar decisiones; realizar pruebas. |
| HU-26 | Como administrador, quiero visualizar información general de la plataforma para supervisar su funcionamiento. | Diseñar panel; obtener estadísticas básicas; crear consultas; mostrar información; realizar pruebas. |

E08 — Seguridad e infraestructura

| ID | Historia de usuario | Tareas |
| --- | --- | --- |
| HU-27 | Como usuario, quiero que mis datos estén protegidos para utilizar la plataforma de manera segura. | Configurar Spring Security; implementar autenticación JWT; proteger endpoints; configurar permisos; realizar pruebas de seguridad. |
| HU-28 | Como administrador, quiero que cada usuario tenga permisos según su rol para controlar el acceso a las funcionalidades. | Definir roles; configurar autorización; proteger rutas; validar permisos; realizar pruebas de acceso. |
| HU-29 | Como equipo de desarrollo, queremos ejecutar la plataforma mediante contenedores para facilitar su configuración y despliegue. | Crear Dockerfiles; configurar Docker Compose; definir servicios; configurar variables de entorno; probar ejecución de contenedores. |
| HU-30 | Como equipo de desarrollo, queremos disponer de ambientes configurados para facilitar el desarrollo y las pruebas. | Configurar ambiente de desarrollo; configurar BD; configurar backend/frontend; definir variables de entorno; realizar pruebas de funcionamiento. |